# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **002** de EDUPLANPRO

Fecha : Miércoles 14 de marzo

Hora : 8:00 am

Lugar : Reunión virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kendall Fallas | Presente | Desarrollador frontend |
| Brayan Rosales | Presente | Desarrollador backend |
| Ceasar Calvo | Presente | Development Front |
| Carlos Orellana | Presente | Scrum Master |
| David Padilla | Presente | Tester QA |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Kendall Fallas | En el daily anterior logre implementar la funcionalidad de crear y editar planes de estudio, así como cargar sus pdfs en un modal que permite la previsualización y selección de los mismos. | Un Modal genérico que logre mostrar los planes de estudio en base a la desencriptación de la base64 traída de la base de datos, así como su eliminar | Mi dificultad estuvo en el editar planes de estudio, al backend no enviar un ID\_CARRER, me implico tener que hacer mucho useEffect para consultar primero cuantas carreras hay y hacerles match con sus nombres que si venían del API de la BD. Además de su implementación en diferentes estados. |
| Brayan Rosales | No se trabajó debido a el cumplimiento de horas asistente | Finalicé el módulo de administración de programas del curso [tareas-19-20] | NA |
| David Padilla | Verificar el código subido sin revisión | Revisar si hay código nuevo subido, además prepara el documento de test y prueba del módulo tanto en backend como en front, merge de la rama Main para hacer pruebas con postman y aplicación web junto con base datos posgrest | NA |
| Ceasar Calvo | En el daily anterior logré implementar ya como tal el dashboard | Afinar detalles texto, iconos y etc | Variedad de diseños de dashboard pero ya me decidí por un estilo |
| Carlos Orellana | Coordinar la daily de hoy y asegurarse de que la documentación estuviera completa en el repositorio | Gestionar la presente minuta y subirla al repositorio | NA |

1. **Impedimentos Identificados**

NA

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| [17-18] | Bryan Rosales | 100% |
| [19-20] | Bryan Rosales | 100% |
| [33-32] | Bryan Rosales | 0% |
| [36] | Kendall Fallas | 75% |
| [23] | Kendall Fallas | 0% |
| [35] | Ceasar Calvo | 40% |
| Testing | David Padilla | 40% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** lunes 17 de marzo, 8:00 am

Firmantes:

* Kendall Fallas
* Bryan Rosales
* David Padilla
* Ceasar Calvo
* Carlos Orellana