# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **004** de EDUPLANPRO

Fecha : Miércoles 19 de marzo

Hora : 7:00 am

Lugar : Reunión virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kendall Fallas | Presente | Desarrollador frontend |
| Brayan Rosales | Presente | Desarrollador backend |
| Ceasar Calvo | Presente | Development Front |
| Carlos Orellana | Presente | Scrum Master |
| David Padilla | Presente | Tester QA |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Kendall Fallas | Pude mostrar los programas de curso de la base de datos sin paginar y sin filtrado. Además de poder agregar programas de curso | Implementar el paginado y hacer el editar. | NA |
| Brayan Rosales | Se avanzó en la creación del endpoint de generación de reportes y reparación de errores a la hora de subir PDFs | Finalizar la generación de reportes y iniciar la lectura de estos reportes [tareas-32-33] | NA |
| David Padilla | Llenado de los test cases de las pruebas de tareas 15 y 23 | Ver código mergeado y preparar documentos de próximas tareas, en espera de finalización por parte de los developers | Un pequeño atraso en el test de tarea 23 con respecto a una prueba de los test, se indica en el documento como detalle aclarativo |
| Ceasar Calvo | Boceto de la página de reportes | Empezar con los reportes como tal | NA |
| Carlos Orellana | Coordinar la daily de hoy | Gestionar la presente minuta y subirla al repositorio | NA |

1. **Impedimentos Identificados**
2. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| [17-18] | Bryan Rosales | 100% |
| [19-20] | Bryan Rosales | 100% |
| [33-32] | Bryan Rosales | 40% |
| [36] | Kendall Fallas | 100% |
| [24] | Kendall Fallas | 30% |
| [35] | Ceasar Calvo | 50% |
| Testing | David Padilla | 50% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** viernes 21 de marzo, 7:00 am

Firmantes:

* Kendall Fallas
* Bryan Rosales
* David Padilla
* Ceasar Calvo
* Carlos Orellana