# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **005** de EDUPLANPRO

Fecha : Viernes 21 de marzo

Hora : 7:00 am

Lugar : Reunión virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kendall Fallas | Presente | Desarrollador frontend |
| Brayan Rosales | Presente | Desarrollador backend |
| Ceasar Calvo | Presente | Development Front |
| Carlos Orellana | Presente | Scrum Master |
| David Padilla | Ausente | Tester QA |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Kendall Fallas | Mostré los programas de curso con paginado, implemente el editar aparte del agregar y corregí un bug de cómo se muestran los PDF para los iframe haciendo que sea más optimo la carga del mismo | Implementar el eliminar de los registros, su show PDF, y un módulo attachment para asociar profesores con programas de curso | NA |
| Brayan Rosales | Se finaliza en la creación de la generación de reportes, y su lectura | Mejorar, optimizar el endpoint de backups y reparar el endpoint de consultas de teléfonos de escuelas ya que está dando problemas de consulta | NA |
| David Padilla | Revisión de código mergeado | Verificar en el backend los endpoint | NA |
| Ceasar Calvo | La página de reportes con distintos inputs | Aplicar los filtros y demás acciones | NA |
| Carlos Orellana | Coordinar la daily de hoy | Gestionar la presente minuta y subirla al repositorio | NA |

1. **Impedimentos Identificados**
2. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| [17-18] | Bryan Rosales | 100% |
| [19-20] | Bryan Rosales | 100% |
| [33-32] | Bryan Rosales | 100% |
| [36] | Kendall Fallas | 100% |
| [24] | Kendall Fallas | 70% |
| [35] | Ceasar Calvo | 70% |
| Testing | David Padilla | 60% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** Domingo 6 pm

Firmantes:

* Kendall Fallas
* Bryan Rosales
* David Padilla
* Ceasar Calvo
* Carlos Orellana