# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **006** de EDUPLANPRO

Fecha : Domingo 23 de marzo

Hora : 8:00 pm

Lugar : Reunión virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kendall Fallas | Presente | Desarrollador frontend |
| Brayan Rosales | Presente | Desarrollador backend |
| Ceasar Calvo | Presente | Development Front |
| Carlos Orellana | Presente | Scrum Master |
| David Padilla | Ausente | Tester QA |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Kendall Fallas | Implemente el eliminar de programas de curso, así como su mostrar PDF. También una estructura que asocia profesores con programas de curso de una manera eficiente y cómoda al usuario. | Se terminó el sprint y mis HU asignadas | NA |
| Brayan Rosales | - | Se terminó el sprint y mis HU asignadas | NA |
| David Padilla | - | - | NA |
| Ceasar Calvo | se terminó los reportes con su multidescarga en pdf seleccionados y el dashboard | Se terminó el sprint y la HU asignada | NA |
| Carlos Orellana | Coordinar la daily de hoy | Gestionar la presente minuta y subirla al repositorio | NA |

1. **Impedimentos Identificados**
2. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| [17-18] | Bryan Rosales | 100% |
| [19-20] | Bryan Rosales | 100% |
| [33-32] | Bryan Rosales | 100% |
| [36] | Kendall Fallas | 100% |
| [24] | Kendall Fallas | 100% |
| [35] | Ceasar Calvo | 100% |
| Testing | David Padilla | 60% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** sprint review 24/03 con producto owner

Firmantes:

* Kendall Fallas
* Bryan Rosales
* Ceasar Calvo
* Carlos Orellana