# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **001** de EDUPLANPRO

Fecha : Miércoles 26 de marzo

Hora : 6:00 am

Lugar : Reunión virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kendall Fallas | Presente | Development Back |
| Brayan Rosales | Presente | Development Back, Scrum Master |
| Ceasar Calvo | Presente | Development Front |
| Carlos Orellana | Presente | Tester QA |
| David Padilla | Presente | Development Front |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Kendall Fallas | Esperando el inicio del daily para empezar a trabajar | Buscar que métodos se pueden usar para recuperar la contraseña y cambiar de contraseña | NA |
| Brayan Rosales | Coordinar la daily de hoy y asegurarse de que la documentación estuviera completa en el repositorio | Iniciar el crud de preferecias | NA |
| David Padilla | analizar la estructura de menú del dashboard para implementar menú de escuelas | copiar código similar y adaptar lo para integrar en el menú | NA |
| Ceasar Calvo | Realizar Bocetos | Implementar los bocetos a Código | NA |
| Carlos Orellana | revisar estatus del proyecto, del sprint y localizar plantilla para el testing. | coordinar con los desarrolladores la estimación de finalización de una funcionalidad para su respectivo merge. | NA |

1. **Impedimentos Identificados**

NA

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| 57 | Bryan Rosales | 0% |
| 62 | Bryan Rosales | 0% |
| 63 | Bryan Rosales | 0% |
| 64 | Bryan Rosales | 0% |
| 68 | Kendall Fallas | 0% |
| 69 | Kendall Fallas | 0% |
| 66 | Ceasar Calvo | 0% |
| 71 | Ceasar Calvo | 0% |
| 52 | David Padilla | 0% |
| Testing | Carlos Orellana | 0% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** viernes 28 de marzo, 6:00 am

Firmantes:

* Kendall Fallas
* Bryan Rosales
* David Padilla
* Ceasar Calvo
* Carlos Orellana