# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **001** de EDUPLANPRO

Fecha : miércoles 28 de marzo

Hora : 6:00 am

Lugar : Reunión virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kendall Fallas | Presente | Development Back |
| Brayan Rosales | Presente | Development Back, Scrum Master |
| Ceasar Calvo | Presente | Development Front |
| Carlos Orellana | Presente | Tester QA |
| David Padilla | Presente | Development Front |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Kendall Fallas | Investigando sobre metodos para recuperar la contraseña y tambien implemente un api para mandar los datos de las preguntas necesarias para luego ir a BD a ver si estan correctas, no he avanzado mucho por el momento en cuanto a codigo, mas que todo a nivel de estructuracion | Obtener la contraseña de la base de datos que sera cambiada y crear la controladora de forgotPassword | Adaptacion de Frontend a Backend |
| Brayan Rosales | No pude trabajar debido al compromiso con la empresa DataSite(gira académica a la empresa) | Iniciar el crud de preferencias | NA |
| David Padilla | Se cambio y agrego en el dashboard el acceso a carreras y se empezó a trabajar en el código | Poder obtener datos cargados desde base datos y mostrarlo | NA |
| Ceasar Calvo | Cree la rama en la que voy trabajar | Empezar a progrmar | NA |
| Carlos Orellana | coordinar con los desarrolladores la estimación de finalización de una funcionalidad para su respectivo merge. | investigar sobre herramientas de testing para conocimiento propio mientras el equipo de desarrollo confirma nuevos cambios listos para testear y mergear. | NA |

1. **Impedimentos Identificados**

NA

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| 57 | Bryan Rosales | 0% |
| 62 | Bryan Rosales | 0% |
| 63 | Bryan Rosales | 0% |
| 64 | Bryan Rosales | 0% |
| 68 | Kendall Fallas | 0% |
| 69 | Kendall Fallas | 20% |
| 66 | Ceasar Calvo | 0% |
| 71 | Ceasar Calvo | 1% |
| 52 | David Padilla | 10% |
| Testing | Carlos Orellana | 10% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** viernes 28 de marzo, 6:00 am

Firmantes:

* Kendall Fallas
* Bryan Rosales
* David Padilla
* Ceasar Calvo
* Carlos Orellana