1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Minuta Sprint planinng**

Minuta No. **002** de EDU PLAN PRO

Fecha : Lunes 24 de marzo, 2025

Hora : 6:00pm

Lugar : Universidad Nacional – Sede Sarapiquí

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Kendall Fallas | Presente | Development Back |
| Brayan Rosales | Presente | Development Back, Scrum Master |
| Ceasar Calvo | Presente | Development Front |
| Carlos Orellana | Presente | Tester QA |
| David Padilla | Presente | Development Front |

1. **Objetivo del Sprint: (Descripción del propósito y enfoque del Sprint)**

Completar el backend para la implementación las preferencias de usuario, un modulo administrativo de carreras, y la recuperación de contraseñas

1. **Backlog del Sprint:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Historia de Usuario** | **Prioridad** | **Puntos de Historia** | **Criterios de Aceptación** |
| 55 | Administrar Preferencias Back-end | Alta | 12 | Leer las preferencias del usuarioCrear preferencias del usuarioActualizar preferencias del usuarioBorrar preferencias del usuario |
| 65 | Administrar Preferencias Front -end | Media -alta | 5 | Que el usuario pueda crear preferencias con el sistema  Que el usuario pueda editar sus preferencias con el sistema  Que el usuario pueda ver sus preferencias en el sistema  Que el usuario pueda borrar sus preferencias en el sistema |
| 67 | Administrar Recuperación de contraseña Front-End | Media | 8 | Poder ver y actualizar contraseña en la BD  Criterios de aceptacion:  Poder mostrar la contraseña actual del usuario  Poder actualizar la contraseña por otra |
| 70 | Administrar Recuperación de contraseña Back -End | Media- baja | 8 | Que el usuario pueda consultar su contraseña actual dentro del sistema  Que el usuario pueda actualizar su contraseña dentro del sistema |
| 51 | Administrar carreras front-end | Media -baja | 8 | Poder ver las carreras registradas  Poder agregar carreras  Poder actualizar carreras  Poder borrar carreras |
|  | **Velocidad del equipo** | | 41 |  |

# Desglose de Tareas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Tarea** | **Asignado a** | **Estimación (hrs)** |
| 57 | Crear prefencias | Bryan Rosales | 3 |
| 62 | leer prefencias | Bryan Rosales | 3 |
| 63 | editar prefencias | Bryan Rosales | 5 |
| 64 | eliminar prefencias | Bryan Rosales | 1 |
| 66 | Creación del Front-End | Caesar Calvo | 5 |
| 68 | Leer recuperación de contraseñas | Kendall Fallas | 3 |
| 69 | Actualizar recuperación de contraseñas | Kendall Fallas | 5 |
| 71 | Creación del Front-End | Caesar Calvo | 8 |
| 52 | Creación del Front-End | David Padilla | 8 |

# Casos de prueba

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Caso de Prueba** | **Pasos** | **Resultado Esperado** | **Estado** |
| 55 | Que el usuario cree preferencias dentro del sistema  Que el usuario vea sus preferencias dentro del sistema  Que el usuario pueda actualizar sus preferencias dentro del sistema  Que el usuario pueda borrar sus preferencias dentro del sistema | 1. Validar que las preferencias se guardaron de forma exitosa. 2. Verificar que carga las preferencias 3. Si lo realiza de forma exitosa verificar la edición del programa. 4. Guardar los cambios y verificar en la base de datos el éxito de la edición. | Se guardan las preferencias y se aplican los cambios al ser selecionadas | Pendiente |
| 65 | Poder crear preferencias con el sistema  Poder editar sus preferencias con el sistema  Poder ver sus preferencias en el sistema  Poder borrar sus preferencias en el sistema | 1. El usuario accede a la opción de configuración de preferencias. 2. El sistema muestra un formulario con opciones personalizables (ej. idioma, tema, categorías de interés). 3. El usuario selecciona sus preferencias y las confirma. 4. El sistema valida los datos ingresados.    * Si hay errores, muestra mensajes de corrección.    * Si es correcto, guarda las preferencias en la base de datos. 5. El sistema notifica al usuario que sus preferencias se han guardado exitosamente. | Las preferencias seleccionadas por el usuario se almacenan correctamente en la base de datos.  El sistema muestra un mensaje de confirmación: **"Tus preferencias han sido guardadas correctamente."** | Pendiente |
| 67 | Que la contraseña se muestre exitosamente  Que la contraseña se actualice exitosamente | 1. El usuario accede a la sección de configuración de cuenta. 2. El sistema muestra un campo de contraseña oculta con la opción de "Mostrar contraseña". 3. El usuario activa la opción de "Mostrar contraseña". 4. El sistema verifica que el usuario tiene la sesión activa y permisos para visualizar la contraseña. 5. Si es válido, muestra la contraseña en texto legible. 6. Si no, solicita autenticación adicional (ej. reingreso de contraseña o autenticación en dos pasos). 7. El usuario puede visualizar la contraseña mientras la opción esté activa. 8. Si el usuario desactiva la opción, la contraseña vuelve a ocultarse. | La contraseña se muestra correctamente solo cuando el usuario lo permite.  Se aplican medidas de seguridad para evitar accesos no autorizados. | pendiente |
| 70 | Poder consultar la contraseña  Poder actualizar la contraseña | 1. El usuario accede a la configuración de cuenta y selecciona la opción **"Ver contraseña"**. 2. El sistema solicita autenticación adicional para mayor seguridad: 3. Puede ser mediante la contraseña actual o preguntas secretas. 4. Si la autenticación es exitosa, el sistema recupera la contraseña. | La contraseña se muestra correctamente solo después de una autenticación segura.  Se minimiza el tiempo de visualización para evitar riesgos de seguridad. | pendiente |
| 51 | Que se muestren las carreras  Que se agreguen las carreras  Que se editen las carreras  Que se borren las carreras | El usuario accede a la sección de "Carreras".  El sistema realiza una consulta a la base de datos para obtener la lista de carreras disponibles.  Si hay carreras registradas, el sistema las muestra en la interfaz con detalles relevantes (nombre, código, duración, etc.).  Si no hay carreras registradas, el sistema muestra un mensaje: **"No hay carreras disponibles en este momento."** | La lista de carreras se muestra correctamente en la interfaz.  Si no hay carreras, se informa al usuario de manera clara. | pendiente |

# Riesgos y Dependencias: (Lista de riesgos y cómo mitigarlos)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| Cambio de product owner | bajo | Reunión presencial para aclarar status del proyecto y priorización de HUs… |

# Acuerdos y Compromisos: (Decisiones clave tomadas en la reunión)