# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **001** de EDUPLANPRO

Fecha : Miércoles 9 de Abril

Hora : 6:00 am

Lugar : Reunión virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kendall Fallas | Presente | Development Front |
| Brayan Rosales | Presente | QA |
| Ceasar Calvo | Presente | Development Back |
| Carlos Orellana | Presente | Development Front |
| David Padilla | Presente | Scrum Master |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Kendall Fallas | Nada, inicio del daily hasta el 09 | Buscar formas de seleccionar los programas de curso  Bloqueos o impedimentos: Ninguno | NA |
| Brayan Rosales | revisar estatus del proyecto en busca de errores o bugs que hayan aparecido durante el desarrollo, del sprint y localizar plantilla para el testing | coordinar con los desarrolladores la estimación de finalización de una funcionalidad para su respectivo merge | NA |
| David Padilla | Coordinar la daily de hoy y asegurarse de que la documentación estuviera completa en el repositorio | Llenar documentación de daily y verificar tareas iniciadas en el Jira | NA |
| Ceasar Calvo | Creación de las branch en GitHub | Encontrar formas para crear un zip a base de pdf  Bloqueos o impedimentos: Ninguno | NA |
| Carlos Orellana | mover la tarea a "en curso". empezar a familiarizarme con la estructura frontend del proyecto. Sin digitar lineas de código todavia por planificacion personal. | Terminar de entender la estructura frontend del proyecto y poder empezar con avances en términos de lineas de código. | NA |

1. **Impedimentos Identificados**

NA

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| 46 | Descargar carpeta con programas de curso back-end  Sub Tarea#48 asociada al 46 | Caesar Calvo | 1% |
| 47 | Descargar carpeta con programas de curso Front -end | Kendall Fallas | 0% |
| 41 | Descargar carpeta con planes de estudio back-end | Caesar Calvo | 0% |
| 44 | Descargar carpeta con planes de estudio front-end | Carlos Orellana | 5% |
| 80 | botón de regresar al menú principal front-end | Carlos Orellana | 0% |
| 78 | Arreglar bugs Backend | Caesar Calvo | 0% |
| 79 | Arreglar bugs front-end | Kendall Fallas | 0% |
|  | Testing | Brayan Rosales | 0% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** viernes 11 de abril, 6:00 am

Firmantes:

* Kendall Fallas
* Bryan Rosales
* David Padilla
* Ceasar Calvo
* Carlos Orellana