# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **003** de EDUPLANPRO

Fecha : lunes 14 de abril

Hora : 7:00 am

Lugar : Reunión virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kendall Fallas | Presente | Development Front |
| Brayan Rosales | Presente | QA |
| Ceasar Calvo | Presente | Development Back |
| Carlos Orellana | Presente | Development Front |
| David Padilla | Presente | Scrum Master |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Kendall Fallas | Cargar un boton de descargar que cuente la cantidad de programas de curso a descargar y descargarlos en forma de carpeta comprimida | Empezar en la busqueda de bugs en el frontend | NA |
| Brayan Rosales | hacer revisión de las tareas y su estado | probar las tareas que ya están en QA | NA |
| David Padilla | Coordinar la daily 3 de hoy y asegurarse de que la documentación estuviera completa en el repositorio | Llenar documentación de daily y verificar tareas iniciadas en el Jira | NA |
| Ceasar Calvo | Fase de integración al proyecto | Implementar hoy | NA |
| Carlos Orellana | iniciar el desarrollo de los "breadcrumbs", para poder regresar al menú principal. | terminar la implementación de breadcrumbs y reanudar el desarrollo de la funcionalidad relacionada a la descarga de planes de estudio | NA |

1. **Impedimentos Identificados**

NA

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| 46 | Descargar carpeta con programas de curso back-end  Sub Tarea#48 asociada al 46 | Caesar Calvo | 20% |
| 47 | Descargar carpeta con programas de curso Front -end  Sub tarea #49 | Kendall Fallas | 100% and 100% |
| 41 | Descargar carpeta con planes de estudio back-end | Caesar Calvo | 0% |
| 44 | Descargar carpeta con planes de estudio front-end | Carlos Orellana | 7% |
| 80 | botón de regresar al menú principal front-end | Carlos Orellana | 50% |
| 78 | Arreglar bugs Backend | Caesar Calvo | 0% |
| 79 | Arreglar bugs front-end | Kendall Fallas | 0% |
|  | Testing | Brayan Rosales | 5% |

**Nota: Se realizo la reunión a las 7 am dado que es semana santa y se propuso hacerla una hora mas tarde de lo habitual**

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** miércoles 16 de abril, 7:00 am

Firmantes:

* Kendall Fallas
* Bryan Rosales
* David Padilla
* Ceasar Calvo
* Carlos Orellana