# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **001** de EDUPLANPRO

Fecha : lunes 31 de marzo

Hora : 6:00 am

Lugar : Reunión virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kendall Fallas | Presente | Development Back |
| Brayan Rosales | Presente | Development Back, Scrum Master |
| Ceasar Calvo | Presente | Development Front |
| Carlos Orellana | Presente | Tester QA |
| David Padilla | Presente | Development Front |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Kendall Fallas | Implemente las capas de controller y data para obtener un usuario a partir de 3 preguntas que seran necesarias para cambiar posteriormente la contraseña. | Mejorar la estructuracion de la API, tanto con mensajes como optimizando codigo y llamadas | Adaptacion de Frontend a Backend |
| Brayan Rosales |  | Iniciar el crud de preferencias | NA |
| David Padilla | Modificar archivos y rutas para el llamado de los endpoint de carreras | Mejorar la estructuración de la API y mostrar datos de carreras existentes | Llamado en Navigate, ya que no recordar bien y tuve que buscar el archivo para modificarle la ruta y agregar la de carreras |
| Ceasar Calvo | Bocetos de la siguiente tarea | programar la parte basica de cada apartado | NA |
| Carlos Orellana | testing de la tarea secundaria 68 y su documentación, quedando a la espera de la segunda incidencia asociada para hacer el merge. | Revisar avance de la tarea 52 y estar pendiendo de los avances del equipo para hacer testing. | NA |

1. **Impedimentos Identificados**

NA

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| 57 | Bryan Rosales | 60% |
| 62 | Bryan Rosales | 0% |
| 63 | Bryan Rosales | 0% |
| 64 | Bryan Rosales | 0% |
| 68 | Kendall Fallas | 100% |
| 69 | Kendall Fallas | 25% |
| 66 | Ceasar Calvo | 0% |
| 71 | Ceasar Calvo | 10% |
| 52 | David Padilla | 10% |
| Testing | Carlos Orellana | 15% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** viernes 28 de marzo, 6:00 am

Firmantes:

* Kendall Fallas
* Bryan Rosales
* David Padilla
* Ceasar Calvo
* Carlos Orellana