# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **004** de EDUPLANPRO

Fecha : miércoles 16 de abril

Hora : 8:00 am

Lugar : Reunión virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kendall Fallas | Presente | Development Front |
| Brayan Rosales | Presente | QA |
| Ceasar Calvo | Presente | Development Back |
| Carlos Orellana | Presente | Development Front |
| David Padilla | Presente | Scrum Master |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Kendall Fallas | Mejora funcional en el cambio de contraseña desde el login, removido dentro de la aplicacion y corregido el bug de que no se borraban los elementos del programa. | Seguir en busqueda de bugs o aspectos de mejora en el front | NA |
| Brayan Rosales | aprobar tareas asignadas en QA | probar las tareas que ya están en QA | NA |
| David Padilla | Coordinar la daily 4 de hoy y asegurarse de que la documentación estuviera completa en el repositorio | Llenar documentación de daily y verificar tareas iniciadas en el Jira | NA |
| Ceasar Calvo | creacion de archivos para integrar al proyecto | Terminar la tarea 48 integrando por completo la compresión de archivos y asi empezar con la 42 | NA |
| Carlos Orellana | avanzar en la funcionalidad para poder ir al dashboard principal. | definir colores y mejor ubicacion del botón de la funcionalidad para volver al menu. | N/A |

1. **Impedimentos Identificados**

NA

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| 46 | Descargar carpeta con programas de curso back-end  Sub Tarea#48 asociada al 46 | Caesar Calvo | T#48- 60% |
| 47 | Descargar carpeta con programas de curso Front -end  Sub tarea #49 | Kendall Fallas | 100% and 100% |
| 41 | Descargar carpeta con planes de estudio back-end  Sub tarea #42 | Caesar Calvo | 0% |
| 44 | Descargar carpeta con planes de estudio front-end | Carlos Orellana | 7% |
| 80 | botón de regresar al menú principal front-end | Carlos Orellana | 85% |
| 78 | Arreglar bugs Backend | Caesar Calvo | 0% |
| 79 | Arreglar bugs front-end | Kendall Fallas | 0% |
|  | Testing | Brayan Rosales | 20% |

**Nota: Proxima reunión a 9 am por ser viernes santos**

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** viernes 18 de abril, 9:00 am

Firmantes:

* Kendall Fallas
* Bryan Rosales
* David Padilla
* Ceasar Calvo
* Carlos Orellana