# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **001** de EDUPLANPRO

Fecha : miércoles 2 de abril

Hora : 9:00 am

Lugar : Reunión virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kendall Fallas | Presente | Development Back |
| Brayan Rosales | Presente | Development Back, Scrum Master |
| Ceasar Calvo | Presente | Development Front |
| Carlos Orellana | Presente | Tester QA |
| David Padilla | Presente | Development Front |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Kendall Fallas | Mejorar la estructuracion de la API, tanto con mensajes como optimizando codigo y llamadas, ademas de corregir un error en un nombre en data/forgotpassword. | Crear el query para cambiar la contraseña del usuario | NA |
| Brayan Rosales | Avanzar la controladora de de las preferencias | Finalizar el endpoint de las preferencias | NA |
| David Padilla | Mejorar la estructuración de la API en el front ya que el llamado estaba mal | Crear validaciones y mejorar codigo | NA |
| Ceasar Calvo | Trabajar las preferencias e investigar de jotai | Terminar las preferencias | NA |
| Carlos Orellana | teal revisar avance de la tarea 52 decidí que mejor iba a esperar en su totalidad la culminación de la tarea para realizar el merge y la documentación respectiva. | coordinar con los compañeros la fecha de finalización de sus tareas completamente para realizar los merges respectivos. | De momento ninguno pero prevista acumulación de trabajo al final del sprint |

1. **Impedimentos Identificados**

NA

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| 57 | Bryan Rosales | 60% |
| 62 | Bryan Rosales | 50% |
| 63 | Bryan Rosales | 50% |
| 64 | Bryan Rosales | 50% |
| 68 | Kendall Fallas | 100% |
| 69 | Kendall Fallas | 80% |
| 66 | Ceasar Calvo | 20% |
| 71 | Ceasar Calvo | 10% |
| 52 | David Padilla | 60% |
| Testing | Carlos Orellana | 15% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** viernes 4 de abril, 9:00 am

Firmantes:

* Kendall Fallas
* Bryan Rosales
* David Padilla
* Ceasar Calvo
* Carlos Orellana