# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **005** de EDUPLANPRO

Fecha : viernes18 de abril

Hora : 9:00 am

Lugar : Reunión virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kendall Fallas | Presente | Development Front |
| Brayan Rosales | Presente | QA |
| Ceasar Calvo | Presente | Development Back |
| Carlos Orellana | Presente | Development Front |
| David Padilla | Presente | Scrum Master |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Kendall Fallas | Correccion de bugs visuales y optimizacion de codigo en las preferencias | Seguir en busqueda de bugs o aspectos de mejora en el front | NA |
| Brayan Rosales | hacer revisión de jira, ramas y tareas | empezar los test case de las tareas terminadas | NA |
| David Padilla | Coordinar la daily 5de hoy y asegurarse de que la documentación estuviera completa en el repositorio | Llenar documentación de daily y verificar tareas iniciadas en el Jira | NA |
| Ceasar Calvo | Terminar la logica de archivos comprimidos | Empezar y terminar la tarea 42 | NA |
| Carlos Orellana | terminar la funcionalidad de botón para volver al menu principal. Ahora solo queda terminar la alternativa para qué la PO decida cual de las dos es mejor. Por eso el 97% de progreso. | terminar alternativa para esa tarea 80 y poder culminarla al 100% | NA |

1. **Impedimentos Identificados**

NA

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| 46 | Descargar carpeta con programas de curso back-end  Sub Tarea#48 asociada al 46 | Caesar Calvo | T#48- 100% |
| 47 | Descargar carpeta con programas de curso Front -end  Sub tarea #49 | Kendall Fallas | 100% and 100% |
| 41 | Descargar carpeta con planes de estudio back-end  Sub tarea #42 | Caesar Calvo | 0% |
| 44 | Descargar carpeta con planes de estudio front-end | Carlos Orellana | 7% |
| 80 | botón de regresar al menú principal front-end | Carlos Orellana | 97% |
| 78 | Arreglar bugs Backend | Caesar Calvo | 0% |
| 79 | Arreglar bugs front-end | Kendall Fallas | 0% |
|  | Testing | Brayan Rosales | 35% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** lunes 21 de abril, 5 pm en la universidad para preparación del sping#4

Firmantes:

* Kendall Fallas
* Bryan Rosales
* David Padilla
* Ceasar Calvo
* Carlos Orellana