# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **003** de EDUPLANPRO

Fecha : Miercoles 30 de Abril

Hora : 6:00 am

Lugar : Reunión virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kendall Fallas | Presente | QA |
| Brayan Rosales | Presente | Development Front |
| Ceasar Calvo | Presente | Scrum Master |
| Carlos Orellana | Presente | Development Front |
| David Padilla | Presente | Development Back |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Kendall Fallas | Revisar tareas que ya esten en QA y pasarlas a listo, revision general de backend y frontend | Seguir con tareas que esten en QA y pasarlas a listo | NA |
| Brayan Rosales | realizar avances en el módulo de respaldos | avanzar el módulo de respaldos | NA |
| David Padilla | Mejoras en el codigo mínimas y comentarios | continuar con las mejoras que se pueda realizar | NA |
| Ceasar Calvo | Coordinar la daily de hoy y asegurarse de que la documentación estuviera completa en el repositorio | Llenar documentación de daily y verificar tareas iniciadas en el Jira | NA |
| Carlos Orellana | cambiar un cambio de estado en un catch ya que es innecesario. | continuar analizando él codigo de los diferentes modulos frontend para valorar su optimizacion. | NA |

1. **Impedimentos Identificados**

NA

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| 61 | **creación del Front-end (generar un respaldo de la base de datos Front-end)** | Brayan Rosales | 50% |
| 58 | **Crear crear un respaldo manual y automático Back-End** | David Padilla | 100% |
| 81 | **Depuración Código Back-end** | David Padilla | 20% |
| 82 | **Depuración Código Front-end** | Carlos Orellana | 40% |
| - | **Testing** | Kendall Fallas | 11% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** Lunes 2 de Mayo, 6:00 am

Firmantes:

* Kendall Fallas
* Bryan Rosales
* David Padilla
* Ceasar Calvo
* Carlos Orellana