# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **004** de EDUPLANPRO

Fecha : Miercoles 14 de Mayo

Hora : 10:00 pm

Lugar : Reunión virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kendall Fallas | Presente | Scrum Master |
| Brayan Rosales | Presente | Development Front |
| Ceasar Calvo | Presente | QA |
| Carlos Orellana | Presente | Development Back |
| David Padilla | Presente | Development Front |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Kendall Fallas | Coordinar la daily de hoy y asegurarse de que la documentación estuviera completa en el repositorio | Llenar documentación de daily y verificar tareas iniciadas en el Jira | NA |
| Brayan Rosales | implementación de la lógica para la papelera | finalizar la tarea | NA |
| David Padilla | finalizar tarea 89 y verificar con QA aprobación | verificar codigo backend | codigo backend en espera |
| Ceasar Calvo | pasar tareas a listo | revisar exhaustivamente las tareas en qa | NA |
| Carlos Orellana | culminar con la tarea 87 | iniciar con la tarea 83 implementando el modelo | Principalmente enfermedad, por la cual estuve en el centro médico |

1. **Impedimentos Identificados**

NA

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| 83 | **Recuperar archivos eliminados (Papelera) Back-End** | Carlos Orellana | 0% |
| 84 | **Recuperar archivos eliminados (Papelera) Front-End** | Brayan Rosales | 90% |
| 85 | **Incluir el módulo de cambio contraseñas en el aside Front-End** | Brayan Rosales | 0% |
| 86 | **Previsualización de mi perfil** | David Padilla | 100% |
| 87 | **Buscar archivos eliminados en la papelera Back-End** | Carlos Orellana | 100% |
| 88 | **Buscar archivos eliminados en la papelera Front-End** | David Padilla | 0% |
| 89 | **Validacion de vistas dependiendo de los roles del usuario Front-End** | David Padilla | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 5 minutos
   2. **Próxima reunión:** viernes 16 de mayo, 10:00 pm

Firmantes:

* Kendall Fallas
* Bryan Rosales
* David Padilla
* Ceasar Calvo
* Carlos Orellana