1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Minuta Sprint planinng**

Minuta No. **005** de EDU PLAN PRO

Fecha: Lunes 05 de mayo, 2025

Hora : 6:00pm

Lugar: Universidad Nacional – Sede Sarapiquí

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Kendall Fallas | Presente | Scrum Master |
| Brayan Rosales | Presente | Desarrollador Front-End |
| Ceasar Calvo | Presente | QA |
| Carlos Orellana | Presente | Desarrollador Back-end |
| David Padilla | Presente | Desarrollador Front-End |

1. **Objetivo del Sprint: (Descripción del propósito y enfoque del Sprint)**
2. **Backlog del Sprint:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Historia de Usuario** | **Prioridad** | **Puntos de Historia** | **Criterios de Aceptación** |
| 83 | **Recuperar archivos eliminados (Papelera) Back-End** | Media | 8 | **Criterios de aceptación:**   1. **✅ El sistema debe permitir restaurar un archivo previamente eliminado (estado "en papelera").** 2. **✅ Al restaurar un archivo, su estado debe actualizarse a "activo".** 3. **✅ El archivo debe restaurarse en el mismo CRUD donde se encontraba antes de ser eliminado.** 4. **✅ No se debe permitir restaurar archivos que no estén en la papelera.** 5. **✅ La operación debe estar protegida por autenticación y permisos adecuados del usuario.** |
| 84 | **Recuperar archivos eliminados (Papelera) Front-End** | Media | 8 | **Criterios de aceptación:**  **✅ El usuario debe poder ver una lista de archivos en la Papelera con opción de restauración. ✅ Al hacer clic en "Restaurar", se debe enviar la solicitud al Back-End y mostrar un feedback visual (éxito o error). ✅ Al restaurar un archivo, este debe desaparecer de la Papelera y reaparecer en el listado correspondiente. ✅ Si ocurre un error (archivo no existe, no está en papelera, sin permisos, etc.), debe mostrarse un mensaje claro. ✅ La acción debe estar protegida por la sesión del usuario (autenticación activa). ✅ El botón de restaurar debe estar deshabilitado si no hay permisos o si el archivo no está en estado válido. ✅ Debe mantenerse la accesibilidad y usabilidad en todos los dispositivos (responsive).** |
| 85 | **Incluir el modulo de cambio contraseñas en el aside Front-End** |  | 3 | **Criterios de aceptación:**  **✅ Debe existir una opción visible y clara en el menú lateral (aside) con el texto "Cambiar contraseña". ✅ Al hacer clic, debe abrirse una vista (modal o pantalla) con el formulario de cambio de contraseña. ✅ El formulario debe incluir: Nueva contraseña, y confirmación de nueva contraseña. ✅ El formulario debe enviar la solicitud al Back-End y mostrar mensajes de éxito o error. ✅ La opción solo debe estar disponible si el usuario está autenticado. ✅ Debe mantener consistencia visual con el resto de la aplicación (tema, diseño responsive, accesibilidad).** |
| 86 | **Previsualización de mi perfil** | Media | 3 | **✅ El usuario debe poder acceder a la previsualización de su perfil desde un botón claro (por ejemplo, en el aside o avatar superior). ✅ La previsualización debe mostrar: nombre completo, correo, avatar (si aplica), rol, fecha de registro y otra info relevante. ✅ La vista debe estar en modo solo lectura (sin edición directa). ✅ Debe haber un botón visible para “Editar perfil” si se desea modificar la información. ✅ La vista debe ser responsiva y mantener consistencia con el diseño general. ✅ Solo el usuario autenticado puede acceder a su propia previsualización.** |
| 87 | **Buscar archivos eliminados en la papelera Back-End** | Media | 5 | **Criterios de aceptación:**  **✅ El sistema debe permitir buscar archivos eliminados exclusivamente dentro del estado "en papelera". ✅ La búsqueda debe permitir filtrar. ✅ La respuesta debe incluir paginación si hay muchos resultados. ✅ Si no hay coincidencias, debe retornar una respuesta vacía con estado HTTP 200. ✅ La operación debe estar protegida por autenticación y solo mostrar archivos accesibles para el usuario autenticado.** |
| 88 | **Buscar archivos eliminados en la papelera Front-End** | Media | 5 | **Criterios de aceptación:**  **✅ Debe existir un campo de búsqueda por nombre visible en la vista de Papelera. ✅ Al ingresar un término de búsqueda o aplicar un filtro, deben actualizarse los resultados sin recargar la página. ✅ Si no se encuentran resultados, debe mostrarse un mensaje claro tipo "No se encontraron archivos". ✅ Los resultados deben estar paginados o cargarse progresivamente si hay muchos. ✅ El usuario solo puede buscar archivos eliminados a los que tenga acceso. ✅ La búsqueda solo debe funcionar si el usuario está autenticado.** |
| 89 | **Validacion de vistas dependiendo de los roles del usuario Front-End** | Media | 5 | **Kendall Fallas Mena**  **hace 5 minutos**  **Como usuario del sistema, quiero que el Front-End valide y muestre las vistas adecuadas según mi rol, para asegurarme de que solo accedo a las funcionalidades que me corresponden. El sistema debe ajustar la interfaz, accesos y botones basados en el rol del usuario autenticado.**    **Criterios de aceptación:**  **✅ El sistema debe validar el rol del usuario al momento de la autenticación y asignar vistas, botones y funcionalidades adecuadas. ✅ Las vistas o secciones que no correspondan al rol del usuario deben ocultarse o deshabilitarse. ✅ Los usuarios con permisos de administrador deben tener acceso a todas las vistas, incluyendo funcionalidades de administración. ✅ Los usuarios con roles restringidos (ej. usuario estándar) deben ver solo las funcionalidades pertinentes a su rol. ✅ En el caso de que un usuario intente acceder a una vista o acción no permitida, debe redirigirse a una página de error o mostrarse un mensaje de "Acceso denegado". ✅ El sistema debe permitir cambios de rol en tiempo real sin necesidad de recargar la página. ✅ Los roles y permisos deben ser validados desde el Back-End y reflejarse en la UI del Front-End.** |
|  | **Velocidad del equipo** | | 37 |  |

# Desglose de Tareas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Tarea** | **Asignado a** | **Estimación (hrs)** |
| 83 | **Recuperar archivos eliminados (Papelera) Back-End** | Carlos Orellana | 8 |
| 84 | **Recuperar archivos eliminados (Papelera) Front-End** | Brayan Rosales | 8 |
| 85 | Incluir el modulo de cambio contraseñas en el aside Front-End | Brayan Rosales | 3 |
| 86 | **Previsualización de mi perfil** | David Padilla | 3 |
| 87 | **Buscar archivos eliminados en la papelera Back-End** | Carlos Orellana | 5 |
| 88 | **Buscar archivos eliminados en la papelera Front-End** | David Padilla | 5 |
| 89 | **Validacion de vistas dependiendo de los roles del usuario Front-End** | David Padilla | 5 |

# Casos de prueba

ID: 83

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

ID: 84

A white paper with black text

AI-generated content may be incorrect.

ID: 85

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

ID: 86

**A white paper with black text

AI-generated content may be incorrect.**

ID: 87

**A white paper with black text

AI-generated content may be incorrect.**

ID: 88

**A white text box with black text

AI-generated content may be incorrect.**

ID: 89

**A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.**

# Riesgos y Dependencias: (Lista de riesgos y cómo mitigarlos)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| Cambio de product owner | bajo | Reunión presencial para aclarar status del proyecto y priorización de HUs… |

# Acuerdos y Compromisos: (Decisiones clave tomadas en la reunión)